提出書類一覧表

＊リサイクル法対象工事　（請負額500万円以上対象）

契約前　　　（各１部）

１．建設リサイクル法制定に伴う説明書

①　分別解体等の計画等

②　案内図（現場位置図）

- 再資源化を行う工程表

竣工時　　　（各１部）

１．再資源化等報告書（マニフェストＤ票を添付、処理施設との契約書を添付）

①　再生資源利用計画書（実施書）　　　※実施書で提出する事

②　再生資源利用促進計画書（実施書）　※実施書で提出する事

（着工前）　　＊必ず着手前に提出のこと（修正も含め）

１．着手届及び工事工程表（契約締結後１０日以内２部）

２．現場代理人等通知書（契約締結後１０日以内２部）

３．施工計画書（書式は提出様式で　２部）

①　工事概要

②　計画工程表

③　現場組織表

④　指定機械

⑤　主要船舶・機械

⑥　主要資材

⑦　施工方法（工種毎、詳細に記入すること）

⑧　施工管理計画書（出来形管理、写真管理、品質管理等を詳細に記入すること）

⑨　安全管理（有資格者証写しを添付すること）工事工程別安全衛生管理計画

⑩　緊急時の体制及び対応

⑪　交通管理（保安施設計画書、道路使用許可証写しを添付すること）

⑫　環境対策

⑬　現場作業環境の整備

⑭　再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

（再生資源利用計画書（実施書）、再生資源利用促進計画書（実施書））

⑮　その他

４．材料承諾書（提出一覧を記載し耳札を付ける　２部）

５．工事カルテ作成・登録（ＣＯＲＩＮＳ）（500万以上）

詳細については → http://www.ct.jacic.or.jp/corins でご確認ください。

６．施工体制台帳

７．工事作業所災害防止協議会兼施工体系図（3,000万以上）

８．建設副産物情報交換システムの登録（ＣＯＢＲＩＳ）（100万円以上）

詳細については → http://www.recycle.jacic.or.jp でご確認ください。

９．建設発生土情報交換システムの登録（搬出量1,000㎥以上 搬入量500㎥以上の場合）

詳細については → http://www.recycle.jacic.or.jp でご確認ください。

（工事期間中）

１．一部下請負提出書類関係＊

２．工事打合簿（打ち合せ時２部）

３．交通誘導業務を行う警備会社の以下の書類を、工事打合せ簿に添付の上提出。

・認定書(写し)・警備員指導教育責任者資格証(写し)・警備員名簿及び教育実施状況

４．段階確認書・立会願（確認検査の事前１部）

出来型管理図表（度数表含む、段階確認書に添付）

５．変更施工計画書（変更になった都度２部）

- 一部下請負提出書類関係

(事前提出)

- 一部下請負承認願（２部）

②　下請負人指導責任者届（２部）

- 一部下請負確認書（２部）

- 見積書の写し（任意様式2部　内訳書含む）

(承認・下請負契約締結後提出　※工事打合せ簿に添付の上提出)

④　予定下請負人・予定下請金額の変更に関する理由書

（変更になった都度２部）

⑤　下請負契約書確認書（下請負契約を締結後に提出 ２部）

- 施工体系図（下請負契約を締結後に提出 ２部）

- 契約書の写し（任意様式 2部　約款含む）

- 工事契約書等原本証明届出書（２部）

（竣工時）

１．完成届及び完成写真（２部）

２．検査結果通知書・工事目的物引渡書（２部）

３．工事施工写真（宮城県土木部共通仕様書・写真管理基準参照）

４．出来形結果一覧表（仕様書に基づく対比表）

５．品質管理 （宮城県土木部共通仕様書・管理基準及び規格値参照）

６．安全管理日誌（任意様式、安全管理事項・工種作業内容・就労人員数等を明記）

７．警備員結果報告書（伝票写し添付）

８．その他、監督員が必要とするもの。

- 写真管理撮影機器は、デジタルカメラとし電子媒体の工事関係書類はＣＤ－Ｒで提出すること。

※　電子媒体書類施工計画書、工事打合せ簿、段階確認書、出来形結果、完成図面

写真等

（その他）

- 工期の延期について

- 事故報告書

- 工事打合簿（設計管理用）